## UMOWA - wzór

O PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

zawarta w Przasnyszu w dniu ….......................... pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu, 06-300 Przasnysz, ul. Sadowa 9, wpisanym  do  Rejestru  Przedsiębiorstw pod  nr   KRS 0000137844 przez  Sąd  Rejonowy  dla Miasta St. Warszawy w  Warszawie zwanym  dalej  „Zleceniodawcą” , reprezentowanym  przez:

1. Jerzego Sadowskiego		 – Dyrektora SPZZOZ

a

…..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nr  PESEL ..........................................

zwanym  / zwaną  dalej  „Inspektorem Nadzoru”

§1

- Zleceniodawca  zleca  a  Inspektor  Nadzoru  przyjmuje na siebie  obowiązek pełnienia w pełnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad robotami ogólnobudowlanymi przy realizacji  inwestycji  pod  nazwą : „Nadzór inwestorski nad robotami przystosowania istniejącego obiektu SUW na zapasowe źródło wody z wykorzystaniem istniejących zbiorników retencyjnych dla potrzeb Szpitala im dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu przy ul. Sadowej 9”.

2. Wykonawcą robót będzie firma …..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Termin rozpoczęcia robót  ustalony został ustalony na 10 dni od podpisania umowy z Wykonawcą na 06.06.2018r. a zakończenie na 30.08.2019r.

§2

1. Inspektor  Nadzoru  oświadcza , że  posiada  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia   budowlane ….............................................. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności …......................................... wydane przez …..................................................................................

- Inspektor Nadzoru  oświadcza , że jest członkiem  Mazowieckiej Okręgowej

Izby  Inżynierów  Budownictwa  w  Warszawie, nr  członkowski …...............................................

§3

Zleceniodawca zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie:

1. Reprezentowanie interesów Zamawiającego wobec wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

2. Nadzór inwestorski przy realizacji Inwestycji nad wszystkimi branżami, zgodnie z przepisami ustawy prawo budowlane i innymi obowiązującymi przepisami, poprzez ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branżach.

3. Koordynowanie prac wykonywanych przez Wykonawcę i Podwykonawców.

4. Sprawowanie nadzoru technicznego i finansowego nad realizacją zadań określonych w niniejszym zapytaniu, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót ze szczególnym uwzględnieniem kontroli jakości wykonywanych robót i zgodności z dokumentacją projektową.

5. Wnioskowanie do zatwierdzenia przez Zamawiającego uzgodnionych z autorem projektu wszelkich zmian wnoszonych przez uczestników procesu inwestycyjnego oraz sporządzonych przy udziale Zamawiającego protokołów konieczności.

6. Wzywanie w razie potrzeby projektanta na budowę, kierowanie do projektanta zastrzeżeń do projektu zgłoszonych przez Wykonawcę lub Inwestora i dokonanie z nim stosownych uzgodnień lub wyjaśnień.

7. Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów p-pożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich uczestników procesu realizacji inwestycji, w rozumieniu wymagań stawianych przez Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Inwestycji.

8. Prowadzenie narad roboczych na terenie Inwestycji oraz kontrola ustaleń z tych narad,

9. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań tip.

10. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuowanie mogło wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.

11. Dokonywanie przy udziale Zamawiającego czynności odbiorowych i zobowiązuje się do:

- - stwierdzenia gotowości do odbioru, przeprowadzenie przy udziale Zamawiającego odbiorów częściowych, odbioru końcowego warz z przekazaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu,

- - egzekwowanie od Wykonawcy i przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru wraz z załącznikami, certyfikatami, atestami oraz pełnej dokumentacji powykonawczej,

- - skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji i eksploatacji instalacji oraz urządzeń zamontowanych w ramach inwestycji.

12. Sprawdzanie i zatwierdzanie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia faktur Wykonawcy, a także dokumentów które będą załącznikami do tych faktur (w tym protokołów odbioru) pod względem merytorycznym oraz rachunkowym.

13. Przygotowanie materiałów do odbioru końcowego Inwestycji, powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o terminie odbioru końcowego Inwestycji oraz dokonanie odbioru końcowego Inwestycji.

14. Rozliczenie końcowe Inwestycji z uwzględnieniem rozliczenia środków pochodzących z różnych źródeł.

15. W ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją nadzoru robót.

§4

1. Strony  ustalają  ,  że  do  obowiązków Inspektora  Nadzoru  należy  pełny  zakres  czynności określonych  w  odnośnych  przepisach  Ustawy  z  dnia  7  lipca  1994 r.  Prawo  budowlane  (  Dz. U. z   2003 r.  Nr 207, poz. 2016  z  późniejszymi zmianami ) .

2. Inspektor  Nadzoru  jest  zobowiązany  zapewnić  na  swój  koszt  zastępcę, posiadającego  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  i  doświadczenie  zawodowe w przypadku niemożliwości  wykonywania  swoich  obowiązków .

3. O  ustanowieniu  zastępcy  oraz o przyczynach uzasadniających  jego  ustanowienie Inspektor Nadzoru  jest  zobowiązany powiadomić  pisemnie  Zleceniodawcę.

§5

1. Wynagrodzenie za sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru określa się w  kwocie …...........zł  brutto.

2. W  przypadku  zmniejszenia  zakresu  robót  objętych nadzorem,  z  przyczyn  niezależnych od Zleceniodawcy, wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie zmniejszone proporcjonalnie do  wartości zrealizowanych robót.

3. Wynagrodzenie  Inspektora  Nadzoru  o    którym  mowa  w  §6  p. 1  będzie  płatne  w  terminie 30 dni  od  daty  wystawienia  faktury  przez  Inspektora  Nadzoru  w  ostatnim  dniu  roboczym  miesiąca - gotówką / przelewem  na  rachunek  bankowy  wskazany  w  fakturze.

§6

Jeżeli  na  skutek  niewykonania  lub  nienależytego  zlecenia  Inspektora  Nadzoru Zleceniodawca  poniesie  szkodę, to  Inspektor Nadzoru zobowiązuje  się  pokryć  tę  szkodę  w  pełnej  wysokości.

§7

W  sprawach  nieuregulowanych niniejszą  umową  stosuje  się  odpowiednie  przepisy  Kodeksu cywilnego.

§8

Sprawy  sporne  wynikłe  z  realizacji niniejszej  umowy,  których  strony nie rozwiążą polubownie,  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  miejscowo  dla  miejsca  położenia inwestycji.

§9

Wszelkie  zmiany  niniejszej  umowy  dla  swojej  ważności  wymagają zachowania formy pisemnej i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony.

§10

Niniejszą umowę  sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  ze stron.

Inspektor  Nadzoru                                                Zleceniodawca

….................................................            ..............................................................